Lfd. Nr. : 1	Protokoll	Bemer / kungen:

Arbeitsgruppe: / Gruppenthema:	Florian Auschra, Dennis Anhalt und Kevin Speckmann. / Mehrspieler LED-Rennspielinstallation in Arduino-C auf ESP32 Mikrocontrollerboard mit 3D Druck Streckenelementen und Controllern, sowie OLED Infotafeln.
Zeit / Ort: / Anwesende:	08:00 bis 15:00 Online / Florian Auschra, Dennis Anhalt und Kevin Speckmann.
Ziel(e) der Sitzung?	- 2 Display anschließen und Bild anzeigen / - Kabelkonzept für die Hardwaremontur festlegen / - Rundensystem coden
1. Verlauf	Was wurde besprochen? / - Displayanzahl / - Kabelkonzept
2. Ergebnisse	- 2. Display Smd wiederstand umgelötet / - Wartefenster 2 Display erstellt (Pixelart und code anbindung) / - Rundensystem funktional / - bugfixing / - Spiellogic verbessert / - Prototyp Gravitationssimulation / Welche Fragen blieben ungeklärt? / Zusammenführung Spiel und Menü
3. Weiterarbeit	Weitere Aufgaben? Absichten und Ziele? / 3D Druck Schraubsystem / Physik bei Hügeln verfeinern usw. / Balancing Spieler Geschwindigkeit / Zusammenführung Spiel und Menü / Wer übernimmt welche Aufgaben? / Florian Auschra = 3D-Modelle / Dennis Anhalt = Displays/Pixelart / Kevin Speckmann = LED-Streifen ansteuern / Bis wann sind diese zu erledigen? / Siehe Terminplan / Nächste Arbeitssitzung? / 20.01.2021

Oldenburg, den / 19.1.2021	Protokollant/in / Florian Auschra