Lfd. Nr. : 1	Protokoll	Bemer / kungen:

Arbeitsgruppe: / Gruppenthema:	Florian Auschra, Dennis Anhalt und Kevin Speckmann. / Mehrspieler LED-Rennspielinstallation in Arduino-C auf ESP32 Mikrocontrollerboard mit 3D Druck Streckenelementen und Controllern, sowie OLED Infotafeln.
Zeit / Ort: / Anwesende:	10:00 bis 15:00 Online / Florian Auschra, Dennis Anhalt und Kevin Speckmann.
Ziel(e) der Sitzung?	- Button respons verbessern / - 2 spielermodus / - Elektronikbox und platine löten
1. Verlauf	Was wurde besprochen? / - Pins und anbindung von hardware im endprodukt
2. Ergebnisse	- Resonsiv buttons / - 2 Spielermenüs / - Elektronikbox verfeinert / Welche Fragen blieben ungeklärt? / Zusammenführung Spiel und Menü
3. Weiterarbeit	Weitere Aufgaben? Absichten und Ziele? / Menü und Spiel zusammenführen / Multispielermodus fertigmachen / Hardware und Gehäuse zusammenlegen / Zusammenführung Spiel und Menü / Wer übernimmt welche Aufgaben? / Florian Auschra = 3D-Modelle / Dennis Anhalt = Displays/Pixelart / Kevin Speckmann = LED-Streifen ansteuern / Bis wann sind diese zu erledigen? / Siehe Terminplan / Nächste Arbeitssitzung? / 23.01.2021

Oldenburg, den / 22.1.2021	Protokollant/in / Dennis Anhalt