Lfd. Nr. : 1	Protokoll	Bemer / kungen:

Arbeitsgruppe: / Gruppenthema:	Florian Auschra, Dennis Anhalt und Kevin Speckmann. / Mehrspieler LED-Rennspielinstallation in Arduino-C auf ESP32 Mikrocontrollerboard mit 3D Druck Streckenelementen und Controllern, sowie OLED Infotafeln.
Zeit / Ort: / Anwesende:	10:00 bis 15:00 Online / Florian Auschra, Dennis Anhalt und Kevin Speckmann.
Ziel(e) der Sitzung?	- Menüs weiter ausarbeiten für zb. Rundenanzeige / - Mehr 3D Druck / - Physiksystem zuende bauen
1. Verlauf	Was wurde besprochen? / - Physiksystem / - 3D Druck / - Menü / Leider gab es heute große technische Probleme, die es zu beheben galt. / Behebung war erfolgreich, defekte Hardware wurde getauscht
2. Ergebnisse	- Bug fixing Spiellogik / - Physiksystem starke Verbesserungen / - Defekte Hardware getauscht / Welche Fragen blieben ungeklärt? / Zusammenführung Spiel und Menü
3. Weiterarbeit	Weitere Aufgaben? Absichten und Ziele? / 3D Druck Schraubsystem / Physik bei Hügeln verfeinern usw. / Balancing Spieler Geschwindigkeit / Zusammenführung Spiel und Menü / 2 Spieler Modus / Wer übernimmt welche Aufgaben? / Florian Auschra = 3D-Modelle / Dennis Anhalt = Displays/Pixelart / Kevin Speckmann = LED-Streifen ansteuern / Bis wann sind diese zu erledigen? / Siehe Terminplan / Nächste Arbeitssitzung? / 21.01.2021

Oldenburg, den / 20.1.2021	Protokollant/in / Kevin Speckmann